Uchwała Nr XXVIII/111/244/2012

###### Rady Gminy  Suszec z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.   na lata 2013 – 2015 opracowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.),art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 ze zm.) na wniosek Wójta;

###### Rada Gminy Suszec

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwalić wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu, na lata         2013 –2015 opracowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

###### UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest zobowiązane do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu i przedłożenia do uchwalenia przez Radę Gminy. Plan ten jest jedną z podstaw zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 3 ustalenia niezbędnych przychodów dla ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy Suszec określonymi w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami wydanego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Źródłem pokrycia kosztów inwestycji realizowanych w ramach planu będą środki własne PGK Sp. z o.o. w Suszcu pochodzące z odpisu amortyzacyjnego sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Kobielicach, a także z wkładów  pieniężnych wniesionych przez gminę Suszec. Ponadto PGK Sp. z o.o. zamierza korzystać ze środków pochodzących  z porozumień z JSW S.A. KWK Krupiński w Suszcu w sprawie naprawy szkody górniczej spowodowanej eksploatacją węgla kamiennego oraz ze środków WFOŚ i GW w Katowicach. Koszty wynikające z przedmiotowego planu będą miały odniesienie w konstrukcji taryf, o których mowa wyżej i w ten sposób oddziaływać będą  na wysokość możliwej dopłaty do tych taryf z budżetu Gminy.

Skutki społeczne: realizacja w/w planu pozwoli na utrzymanie urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych w stanie umożliwiającym dostawę wody w wymaganej jakości oraz ograniczenie strat wody. Ponadto umożliwi wykonanie niewielkich inwestycji wodociągowych umożliwiających podłączenie nowych odbiorców.

Skutki finansowe: dokładne wskazanie skutków finansowych na chwilę podejmowania uchwały jest niemożliwe, ponieważ nie są znane wartości między innymi:

- wysokość dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres obowiązywania planu (o ile Rada Gminy Suszec podejmie decyzje 
o dopłatach),

- wartość stawek zawartych w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

- ilość sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

- koszty dofinansowania z WFOŚ i GW lub innych źródeł z jakich może Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  finansować zadania ujęte w planie.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXVIII/111/244/2012

Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

43-267 Suszec ul. Ogrodowa 2

tel. (32) 212-42-14, tel./fax. (32) 448-80-90, tel. alarm. (32) 448-80-70

www.pgksuszec.pl, e-mail: kontakt@pgksuszec.pl

NIP: 638-15-20-566, Regon: 276303844, Sąd Rejonowy w Katowicach nr KRS: 0000066156

Kapitał zakładowy 21.449.000 zł opłacony w 100 %

______________________________________________________________________________

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu na lata 2013-2015

Suszec, listopad 2012 r.

Podstawę prawną opracowania „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2013-2015” zwanego dalej „planem” stanowi art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.).

Opracowany plan jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Suszec określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia nr GKM/7037/1/2002  wydanego Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 
w Suszcu w dniu 20.11.2002 r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- PLANOWNY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZCYJNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu zwane dalej Przedsiębiorstwem zgodnie z w/w zezwoleniem zajmuje się dostarczaniem wody oraz odbieraniem i oczyszczaniem ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność przedsiębiorstwa lub będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, a stanowiących własność Gminy Suszec. Ponadto przedsiębiorstwo odpowiada za utrzymanie i eksploatację posiadanych urządzeń zaopatrzenia w wodę 
i urządzeń kanalizacyjnych i realizuje zadania dotyczące odtworzenia zużytej sieci wodociągowej i modernizacji istniejących obiektów pomocniczych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków  uchwalonym Uchwałą nr XXXIX/10/311/2006 Rady Gminy Suszec z dnia 30 marca 2006 r., zobowiązane jest do utrzymywania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w stanie umożliwiającym dostawy wody w wymaganej ilości oraz do odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także zobowiązane jest zapewnić należytą jakość dostarczanej wody. Przedsiębiorstwo przewiduje rozwój działalności w tym obszarze poprzez podłączanie nowych odbiorców w tym 
w szczególności budynków mieszkalnych i zakładów produkcyjnych powstających na terenie Gminy Suszec do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, o ile będą istniały techniczne możliwości świadczenia tych usług.

II. PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH  2013-2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu zamierza w następnych trzech latach prowadzić prace modernizacyjne sieci wodociągowej polegające na sukcesywnej wymianie istniejących wodociągów wykonanych z przewodów stalowych  na  nowe urządzenia wodociągowe  wykonane z polietylenu co zapewni poprawę jakości dostarczanej odbiorcom wody oraz ograniczy straty wody spowodowane nieszczelnością sieci. Ponadto będą realizowane prace modernizacyjne przepompowni ścieków oraz niektórych urządzeń oczyszczalni ścieków w Suszcu (zgodnie z „Oceną możliwości istniejącej oczyszczalni ścieków w Suszcu na tle aktualnego stanu gospodarki ściekowej Gminy Suszec”).

W w/w latach planuje się wymianę wodociągu o łącznej długości ok. 18.000 mb. 
(w 2013 r. ok. 7.000 mb., w 2014 r. ok. 6.000 mb., w 2015 r. ok. 5.000 mb.).

III. 	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO KANALIZACJI 2013-2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu w ramach utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będzie prowadziło następujące prace:

- Bieżące plombowanie hydrantów ppoż. na sieci wodociągowej co ogranicza w znaczny sposób nielegalny pobór wody.

- Dalsza odbudowa węzłów zasuw dzielących sieć na mniejsze odcinki co umożliwi podczas usuwania awarii zmniejszyć liczbę odbiorców pozbawionych zasilania. Ponadto odcięcie części obszarów spowoduje zmniejszenie ilości wody potrzebnej do przepłukania uszkodzonego odcinka po usunięciu awarii.

- Kontynuacja wymiany wodomierzy na nowe posiadające legalizację.

- Zmniejszenie czasu na usunięcie awarii od chwili jej zgłoszenia do usunięcia uszkodzenia.

- Wymianę stalowych przyłączy wodociągowych na PE celem eliminacji nielegalnych podłączeń wody.

- Prowadzenie monitoringu sieci kanalizacyjnej polegającej na kontroli nielegalnych podłączeń odwodnień dachów, placów i drenaży.

IV     NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

1.	Potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu 
w zakresie przebudowy, wymiany istniejących sieci i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych w latach 2013-2015.

a)	Podstawa opracowania: Kalkulacja środków własnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu w danym roku kalendarzowym  z uwzględnieniem wielkości rocznych odpisów amortyzacyjnych.

b)	Źródła finansowania: środki własne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu, środki z porozumień z JSW S.A. KWK Krupiński 
w Suszcu oraz środki WFOŚiGW w Katowicach

A.	Sieci wodociągowe

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę nakładów inwestycyjnych w latach 2013-2015 
w rozbiciu na poszczególne grupy zadań:

| Lp. | Nazwa zadania | Nakłady w 2013 r. [zł] | Nakłady w 2014 r. [zł] | Nakłady w 2015 r. [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Radostowice – rejon północ (ul. Pszczyńska od ul. Dworcowej do granicy z miastem Pszczyna) | 250.000 | 0 | 0 |
| 2. | Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Suszec – rejon Podlesie | 1.050.000 | 100.000 | 0 |
| 3. | Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Radostowice – rejon północ (ul. Bartnicza, Dębowa, Jesionowa) | 430.000 | 1.000.000 | 0 |
| 4. | Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Radostowice – rejon ul. Studzienka, Wrzosowa i Dworcowa) | 0 | 300.000 | 650.000 |
| 5. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rudziczka - przebudowa - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rudziczka, rejon południe etap II | 0 | 500.000 | 200.000 |
| 6. | Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Suszec – rejon ul. Piaskowej | 50.000 | 0 | 400.000 |
| 7. | Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rudziczka – rejon południe (ul.Baraniok, Kleszczowska, Napieralskiego do ul. Tęczowej) | 0 | 0 | 500.000 |
| 8. | Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mizerów – rejon ul. Wyzwolenia od stacji redukcyjnej w Kryrach do ul. Bocznej | 0 | 0 | 25.000 |
| 9. | Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mizerowie – rejon ul. Wyzwolenia, Bocznej, Dworskiej, Potoczek i Lipki | 0 | 0 | 200.000 |
| 10. | Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kryry – rejon ul. Spokojnej | 10.000 | 80.000 | 0 |
| Razem: |  | 1.790.000 | 1.980.000 | 1.975.000 |

B.        Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu przewiduje konieczność modernizacji i remontów sieci kanalizacyjnych w latach 2013-2015, a także modernizację oczyszczalni ścieków w Suszcu w celu zapewnienia jej prawidłowej pracy po włączeniu do systemu sieci kanalizacji sanitarnej I etapu kanalizacji sołectwa Kryry (zlewnia pompowni ścieków P1 i P2A)

| Lp. | Nazwa zadania | Nakłady w 2013 r. [zł] | Nakłady w 2014 r. [zł] | Nakłady w 2015 r. [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja przepompowni ścieków | 330.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suszcu | 300.000 | 200.000 | 0 |
| Razem: |  | 630.000 | 350.000 | 150.000 |

2.	Potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu 
w zakresie rozwoju istniejących sieci i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych w latach 2013-2015.

a)	Podstawa opracowania: Kalkulacja środków własnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu w danym roku kalendarzowym 
z uwzględnieniem wielkości rocznych odpisów amortyzacyjnych.

b)	Źródła finansowania: środki własne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu oraz środki WFOŚiGW w Katowicach

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

| Lp. | Nazwa zadania | Nakłady w 2013 r. [zł] | Nakłady w 2014 r. [zł] | Nakłady w 2015 r. [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Nadrzecznej – odgałęzienie – w Mizerowie | 25.000 | 0 | 0 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w okolicy ul. Szkolnej – odgałęzienie – w Rudziczce | 450.000 | 150.000 | 0 |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w okolicy ul. Napieralskiego i Szkolnej – odgałęzienie – w Rudziczce | 125.000 | 125.000 | 0 |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jesionowej i Ks. Żydka w Radostowicach | 0 | 175.000 | 0 |
| 5. | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kombatantów w Rudziczce | 0 | 20.000 | 0 |
| 6. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bukowej i Modrzewiowej w Suszcu | 156.000 | 50.000 | 0 |
| 7. | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bażantów w Radostowicach | 18.000 | 0 | 0 |
| 8. | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bartniczej w Radostowicach | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 9. | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinowej i Spornej w Radostowicach | 85.000 | 90.000 | 0 |
| 10. | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Topolowej (odgałęzienie) w Kobielicach | 4.500 | 0 | 55.000 |
| 11. | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Prostej (odgałęzienie) w Mizerowie | 4.000 | 45.000 | 0 |
| Razem: |  | 902.500 | 690.000 | 90.000 |

V.	SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Środki własne, które przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji stanowią środki pochodzące z odpisu amortyzacyjnego sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  oraz oczyszczalni ścieków w Kobielicach, a także z wkładów pieniężnych wniesionych przez Gminę Suszec. Ponadto PGK Sp. z o.o. zamierza korzystać ze środków pochodzących z porozumień z JSW S.A. KWK Krupiński w Suszcu w sprawie naprawy szkody górniczej spowodowanej eksploatacją węgla kamiennego oraz ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach (np. pożyczka).