Załącznik nr 3

Do Uchwały Rady Gminy Suszec

Nr XXXIX/70/314/2013

z dnia 12 grudnia 2013 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec

na lata 2013 – 2020

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2020” w związku ze zmianami dokonanymi poniższymi aktami prawnymi:

- Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/106/239/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2013,

- Zarządzeniami Wójta Gminy Suszec w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Suszec na rok 2013 wydanymi w okresie od 16 listopada 2013 roku do dnia 6 grudnia 2013 roku.

W załączniku nr 2  „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonano poniższych zmian:

- w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności) dokonano zmian wartości limitów wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2013 z kwoty 200 000 zł na kwotę 30 000 zł, zmniejszono limit na rok 2014 z kwoty 3 000 000 zł na kwotę 1 500 000 zł, zwiększono limit na rok 2015 z kwoty 1 000 000 zł na kwotę 1 500 000 zł, zwiększono limit na rok 2018 z kwoty 500 000 zł na kwotę 1 000 000 zł oraz zwiększono limit na rok 2019 z kwoty 1 448 112 zł na kwotę 2 118 112 zł;

- w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania inwestycyjnego „Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków” do roku 2019 dokonano zmian wartości limitów wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2013 z kwoty 200 000 zł na kwotę 20 000 zł, zmniejszono limit na rok 2014 z kwoty 400 000 zł na kwotę 250 000 zł, zmniejszono limit na rok 2015 z kwoty 1 000 000 zł na kwotę 400 000 zł, zmniejszono limit na rok 2016 z kwoty 1 900 000 zł na kwotę 1 000 000 zł, zmniejszono limit na rok 2017 z kwoty 3 694 755 zł na kwotę 1 900 000 zł, zwiększono limit na rok 2018 z kwoty 2 573 445 zł na kwotę 3 600 000 zł oraz ustalono limit na rok 2019 w wysokości 2 598 200 zł;

- w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego „Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu” dokonano zmniejszenia wartości limitu wydatków na rok 2013 z kwoty 1 000 000 zł na kwotę 10 000 zł oraz zwiększenia wartości limitu wydatków na rok 2015 z kwoty 464 391 zł na kwotę 1 454 392 zł;

- w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego „Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Wielodroga w rejonie skrzyżowania z ul. Srebrną w Suszcu” dokonano zmian wartości limitów wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2013 z kwoty 100 000 zł na kwotę 10 000 zł, zwiększono limit na rok 2014 z kwoty 30 000 zł na kwotę 100 000 zł oraz zwiększono limit na rok 2015 z kwoty 10 000 zł na kwotę 30 000 zł;

- w związku z aktualizacją wartości szacunkowej zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw” dokonano zmniejszenia kwoty łącznych nakładów inwestycyjnych na niniejsze zadanie z kwoty 945 421 zł na kwotę 795 421 zł i jednocześnie zmniejszono limit wydatków ustalony na rok 2013 z kwoty 350 000 zł na kwotę 200 000 zł;

- w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu na lokal użytkowy” do roku 2015 dokonano zmian wartości limitów wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2013 z kwoty 300 000 zł na kwotę 17 000 zł, zwiększono limit na rok 2014 z kwoty 50 000 zł na kwotę 150 000 zł oraz ustalono limit na rok 2015 w wysokości 183 000 zł;

- w związku z aktualizacją wartości szacunkowej oraz wydłużeniem okresu realizacji zadania inwestycyjnego „Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Zacisze i Topolowej w Kobielicach” do roku 2015 dokonano zwiększenia kwoty łącznych nakładów inwestycyjnych na niniejsze zadanie z kwoty 120 000 zł na kwotę 170 000 zł i jednocześnie dokonano zmian wartości limitów wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2013 z kwoty 100 000 zł na kwotę 13 000 zł, zwiększono limit na rok 2014 z kwoty 20 000 zł na kwotę 150 000 zł oraz ustalono limit na rok 2015 w wysokości 7 000 zł;

- w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania inwestycyjnego „Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną” do roku 2015 dokonano zmian wartości limitów wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2013 z kwoty 80 000 zł na kwotę 10 000 zł, zwiększono limit na rok 2014 z kwoty 20 000 zł na kwotę 40 000 zł oraz ustalono limit na rok 2015 w wysokości 50 000 zł;

- w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania inwestycyjnego „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe” do roku 2015 dokonano zmian wartości limitów wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2013 z kwoty 408 600 zł na kwotę 10 000 zł, zwiększono limit na rok 2014 z kwoty 50 000 zł na kwotę 400 000 zł oraz ustalono limit na rok 2015 w wysokości 48 600 zł;

- w związku z zaniechaniem dalszej realizacji zadań inwestycyjnych „Zakup telebimu wraz z montażem” oraz „Budowa parkingu przy budynku szkolnym w Radostowicach” usunięto ww. zadania z załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”

Sporządził: J.Niezgoda