|  | Urząd Gminy Suszec 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1 tel. (0 32) 449 30 50, fax (0 32) 449 30 51 e-mail: gmina@suszec.pl, www.suszec.pl |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Suszec, dnia 08.08.2014r. |

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Nazwa i adres Zamawiającego: 	Gmina Suszec

ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

Wójt Gminy Suszec zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nad zadaniem pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym przy ul. Dworcowej 42 w Radostowicach”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opis zakresu nadzorowanej inwestycji.

Przedmiot zamówienia polega na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym przy ul. Dworcowej 42 w Radostowicach”

W ramach zamówienia projektuje się budowę placu zabaw o pow.: 257,40m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obejściami,  zielenią, itp.).

Inwestycja będzie połączona funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym zagospodarowaniem terenu.

Powierzchnia zabudowy projektowanego terenu:

- nawierzchnia bezpieczna- 218,60 m2

- nawierzchnia trawiasta- 38,80 m2

W zakres prac objętych tym zadaniem wchodzą:

•  Wyrównanie terenu.

•  Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną.

•  Położenie bezpiecznej nawierzchni.

•  Uzupełnienie trawnika.

•  Instalacja urządzeń elementów sprzętu rekreacyjnego.

•  Wykonanie i zainstalowanie tablicy z regulaminem.

•  Wykonanie nawierzchni trawiastej.

Wyposażenie szkolnego placu zabaw obejmuje następujące urządzenia:

- Zestaw zabawowy przedszkolak

- Zestaw Bambino II

- Huśtawka łańcuchowa ramieniowa dwuosobowa

- Huśtawka wagowa

- Piaskownica zamek

- Bujak sprężynowy 4 osobowy

- Stół z siedziskami gumowo betonowymi do wkopania - 2 sztuki

- Ławka z oparciem do wkopania (ocynk+lakier)- 3 sztuki

- Kosz zewnętrzny z daszkiem okrągły metalowy (ocynk+lakier) – 3 sztuki

- Skałka wspinaczkowa Maluch 02

- Gra zręcznościowa UFO

- Tablica rysunkowa DUO

- Tablica informacyjna z regulaminem użytkowania placu zabaw (ocynk+lakier)

(dokumentacja projektowa dostępna w BIP Urzędu Gminy Suszec pod adresem:

http://bip.suszec.iap.pl/pl/59266/0/budowa-placu-zabaw-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-przy-ul-dworcowej-42-w-radostowicach.html

II. Zadania i obowiązki Inspektora nadzoru - wymagania szczegółowe (w okresie od rozpoczęcia realizacji robót do zakończenia okresów gwarancyjnych):

Etap poprzedzający budowę

Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót Inspektor zapozna się z dokumentacją Zamawiającego dotyczącą robót, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację wymaganych dokumentów. Inspektor przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

Etap budowy

Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej  jest upoważniony i zobowiązany do:

- obecności na budowie podczas każdego etapu robót związanych z realizacją Inwestycji;

- reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z robotami;

- nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;

- uczestniczenia w przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy;

- prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz zasadami wiedzy budowlanej;

- kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;

- udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Zamówienia;

- kontroli oznakowania robót;

- wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy;

- wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;

- monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania;

- kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;

- nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót;

- zalecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

- zalecania wykonania wszelkich kontrolnych badań i pomiarów w terenie lub w Laboratorium wskazanym prze Zamawiającego;

- dokonywania obmiaru wykonanych robót;

- odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, w zakresie swojej specjalności;

- sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót wad;

- przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru  oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

- poświadczenia terminu zakończenia robót;

- dostarczenia Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego;

- powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy;

- sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót;

- rozliczenia umowy o roboty budowlane, w przypadku jej wypowiedzenia;

- wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;

- wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego;

- udział w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania;

- do udzielenia odpowiedzi na pisemne zapytania Wykonawcy robót w terminie 3 dni.

Inspektor nadzoru będzie decydować o:

- dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania, montażu i wykorzystania przy realizacji robót;

- wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

Inspektor nadzoru będzie wnioskować o :

- wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora;

- zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót;

- zlecenie wykonania robót dodatkowych;

- zatwierdzenie wprowadzonych zmian projektowych i ilościowych.

Inspektor nadzoru będzie akceptować:

- sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy robót, o ile nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy Robót oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;

- źródła pozyskania materiałów miejscowych, o ile nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy robót.

Etap po zakończeniu robót

W okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim oraz w okresie gwarancyjnym, do zadań Inspektora nadzoru będzie należało:

- nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

- odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;

- wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie osobę lub osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wymagane Prawem Budowlanym, umożliwiające prowadzenie nadzoru nad całością robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, oraz posiadające aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Spełnienie warunków będzie dokonane na podstawie treści wymaganych dokumentów, na zasadzie spełnia lub nie spełnia warunków.

III. INFORMACJE PODSTAWOWE:

  - Termin składania ofert: 	14.08.2014r. do godz. 10.00

  - Miejsce składania ofert: 	Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1,   43-267  Suszec

– sekretariat ( I piętro),

  - Forma składania ofert:

3.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.2. Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią załącznika nr 1, dołączonego do niniejszego zaproszenia.

3.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:

Oferta cenowa na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym przy ul. Dworcowej 42 w Radostowicach”

Nie otwierać przed: 14.08.2014r. do godz. 10.00.

nazwę i adres wykonawcy.

  - Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów:

 właściwych uprawnień budowlanych do kierowania robotami  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia,

aktualne w dniu otwarcia ofert zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, lub w przypadku jego braku, kserokopię wpłaty członkowskiej do właściwej izby wraz z oświadczeniem informującym z jakim dniem oferent ponownie staje się członkiem właściwej izby,

kserokopie dokumentów należy poświadczyć „za zgodność” z oryginałem przez oferenta.

  - Sposób wyliczenia ceny oferty oraz sposób oceny i porównania złożonych ofert.

  - Cenę należy podać w złotych polskich.

  - Oferenci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, określą cenę netto, podatek VAT i cenę brutto tylko w pkt. 1 oferty cenowej.

  - Oferenci którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, będące osobami fizycznymi, w ofercie cenowej określą tylko kwotę brutto:

a) w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lecz pozostają w stosunku pracy z innym pracodawcą, wypełniają pkt. 2 oferty cenowej.

b) w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także nie pozostają w stosunku pracy z innym pracodawcą, lecz otrzymują emeryturę, lub inne świadczenia, z którymi przepisy prawa łączą konieczność odprowadzenia przez zamawiającego z własnych środków jakichkolwiek składek, wypełniają pkt 3 oferty cenowej.

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się posługiwał ceną brutto:

-	w przypadku oferentów, o których mowa w pkt  5.2 niniejszego zaproszenia, określoną przez tego oferenta w pkt 1 ceny ofertowej,

- 	w przypadku oferentów, o których mowa w pkt  5.3a niniejszego zaproszenia, określoną przez tego oferenta w pkt 2 ceny ofertowej,

-	 w przypadku oferentów, o których mowa w pkt  5.3b niniejszego zaproszenia, określoną przez tego oferenta w pkt 3e ceny ofertowej.

  - Termin wykonania zamówienia (okres pełnienia nadzoru inwestorskiego): od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2014 r. oraz przez okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane określone w umowie zasadniczej (na wykonanie robót budowlanych).

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Suszec w zakładce dot. niniejszego zaproszenia. O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Oferenta telefonicznie.

8. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu składania ofert.

9. ZAMAWIAJĄCY zakłada koszt nadzoru netto poniżej 30.000 euro.

10. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

11. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena, określona zgodnie z niniejszym zaproszeniem do składania ofert i załączoną do niego ofertą cenową (w szczególności z zasadami określonymi powyżej w pkt 5.4).

IV. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Wartość robót objętych nadzorem wynosi: 194 633,07 brutto, zgodnie z ofertą przetargową,  wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

2. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Urzędu Gminy Suszec – pok. 5 (parter), tel. (032) 449-30-76 lub 449-30-70.

V. UWAGI OGÓLNE:

      - Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny oferty z wszystkimi oferentami, zgodnie z Regulaminem;

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta cenowa przekroczy środki, które zamawiający przeznaczył na realizację w/w zamówienia.

VI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

Załącznik 1 – Formularz oferty cenowej

Z up. Wójta

Czesław Smusz

Zastępca Wójta

Suszec, dnia 08.08.2014r.