ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł netto pn.:

„Roboty budowlane przy budynku kapliczki przydrożnej pw. Św. Anny w Suszcu” – II postępowanie

1. Zamawiający:

Osoba prywatna

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy budynku kapliczki przydrożnej pw. Św. Anny w Suszcu, wpisanej do gminnej ewidencji zabytków pod pozycją „KAPLICZKA ARCHITEKTONICZNA ŚW. ANNY „NA SIKOWCU” PRZYDROŻNA”, zlokalizowana w Suszcu przy skrzyżowanie ul. Wyzwolenia i ul. Akacjowej, na działce nr 496, obręb: Suszec.

Zakres prac do wykonania na ww. obiekcie wynika z zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku Białej, wydanych w dniu 23.02.2024 r., stanowiący załącznik do przedmiotowego Zaproszenia do składania ofert.

Szczegółowy zakres prac do wykonania:

1) remont elewacji (ze skuciem głuchych tynków) wraz z oczyszczeniem, zabezpieczeniem i uzupełnieniem gzymsu wieńczącego;

2) odkrywka cokołu i przypory wraz z jego zabezpieczeniem poprzez oczyszczenie i wzmocnienie kamienia, dezynfekcję i odsolenie, uzupełnienie ubytków i hydrofobizację;

3) renowacja portalu drzwiowego i drzwi (drzwi należy zakonserwować, zachowując okucia z XIX wieku);

4) wykonanie posadzki z płyt kamiennych;

5) wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów wraz z drenażem;

6) remont ścian wewnętrznych:

- usunięcie płyt sidingowych wewnątrz kaplicy (w przypadku występowania pod sidingiem malatury, należy ją również usunąć)

- zastosowanie wewnątrz tynków renowacyjnych, solochłonnych

- malowanie wnętrza farbami mineralnymi w stonowanej tradycyjnej kolorystyce.

W załączeniu do Zaproszenie do składania ofert, została dołączona dokumentacja zdjęciowa określająca aktualny stan obiektu (na dzień 04.10.2024 r.)

Wykonawca jest zobowiązany udzielić 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót (stosowne oświadczenie została zawarte w formularzu oferty).

Zamawiający zaleca wizję w terenie i dokładne zapoznanie się z budynkiem kapliczki przydrożnej pw. Św. Anny w Suszcu po wcześniejszym uzgodnieniu: e-mail: major@suszec.pl lub telefonicznie pod numerem 32 449 30 68.

Wykonawca przed podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych będzie zobowiązany do przedłożenia kosztorysu szczegółowego na zakres robót objęty zamówieniem.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (podpisanie umowy z wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą jest planowane na luty 2025 r.)

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełnienia tych warunków:

1) Doświadczenie wykonawcy

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

minimum jednej roboty budowlanej dotycząca przebudowy lub remontu obiektu zabytkowego, o wartości min. 80.000 zł brutto, wykonanej w sposób należyty; (tj. wykonana w ramach jednorazowego zamówienia – jednej umowy, obejmującej wykonanie tego rodzaju robót). Przez obiekt zabytkowy należy rozumieć obiekt wpisany do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków, prowadzony przez właściwy organ administracji publicznej, odpowiedni dla tegoż obiektu.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą wypełniony Wykaz wykonanych robót - zał. nr 2 do Zaproszenia do składania ofert oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane należycie (referencje, opinie, protokoły odbioru).

2) Dysponowanie osobami

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże dysponowanie jedną osobą, posiadająca adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz posiadająca aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą wypełniony Wykaz osób – zał. nr 3 do Zaproszenia do składania ofert, w którym wskaże tę osobę skierowaną do realizacji zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych (m.in. dot. art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie uprawnień i kwalifikacji określonych w ww. warunku oraz aktualny wpis do właściwej Izby samorządu zawodowego.

6. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:

Łukasz Majorowski, tel. 32 449 30 68, e-mail: major@suszec.pl

W dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Do oferty należy dołączyć:

- Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert – formularz Oferty

- Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert – Zestawienie kosztów realizacji zamówienia

- Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert – Wykaz wykonanych robót, wraz z referencjami potwierdzającymi doświadczenie wykonawcy

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert – Wykaz osób, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie uprawnień i kwalifikacji oraz aktualnym wpisem do właściwej Izby samorządu zawodowego

- Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13  kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służącą ochronie bezpieczeństwa narodowego

3) Oferty należy złożyć do 27 stycznia 2025 r.

4) Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: major@suszec.pl

8. Kryterium oceny ofert: Cena 100% (Oferta najkorzystniejsza to oferta z najniższą ceną w zł brutto)

9. Rozliczenie z Wykonawcą:

1) Gmina Suszec pozyskała na rzecz zamawiającego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 98.000 zł (stanowiące 98% zakładanej wartości inwestycji brutto).

2) Rozliczenie wykonanych robót nastąpi w oparciu o dwie faktury:

- fakturę częściową, która nie może przekroczyć 2% wysokości wynagrodzenia brutto wykonawcy,

- fakturę końcową, która nie może przekroczyć kwoty Promesy udzielonej Zamawiającemu z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

3) Termin płatności faktur: 30 dni.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia i zamknięcia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny oraz bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty lub unieważnienia postępowania, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał wydatkować na realizację zamówienia.

Suszec, dnia 24.12.2024 r.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na realizację zamówienia pn.:

„Roboty budowlane przy budynku kapliczki przydrożnej pw. Św. Anny w Suszcu”:

1. Oferujemy cenę ryczałtową za w/w przedmiot zamówienia:

netto: …………………………………… zł

VAT 23%: ……………………………… zł

brutto: …………………………………. zł

2. W/w przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

3. Akceptujemy warunki płatności, o których mowa w Zaproszeniu do składania ofert.

4. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni od daty złożenia oferty na realizację w/w zamówienia.

6. Dane wykonawcy:

Numer NIP: ................................................................

Numer REGON: .........................................................

Adres e-mail do kontaktu/korespondencji: .........................................................

Nr telefonu do kontaktu: .........................................................

............................................................................

(nazwa firmy)

............................................................................

(adres)

dnia......................................................................

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

„Roboty budowlane przy budynku kapliczki przydrożnej pw. Św. Anny w Suszcu”

| L.p. | Elementy zakresu robót | Wartość netto zł |
| --- | --- | --- |
| 1. | Remont elewacji (ze skuciem głuchych tynków) wraz z oczyszczeniem, zabezpieczeniem i uzupełnieniem gzymsu wieńczącego |  |
| 2. | Odkrywka cokołu i przypory wraz z jego zabezpieczeniem poprzez oczyszczenie i wzmocnienie kamienia, dezynfekcję i odsolenie, uzupełnienie ubytków i hydrofobizację |  |
| 3. | Renowacja portalu drzwiowego i drzwi (drzwi należy zakonserwować, zachowując okucia z XIX wieku) |  |
| 4. | Wykonanie posadzki z płyt kamiennych |  |
| 5. | Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów wraz z drenażem |  |
| 6. | Remont ścian wewnętrznych: - usunięcie płyt sidingowych wewnątrz kaplicy (w przypadku występowania pod sidingiem malatury, należy ją również usunąć) - zastosowanie wewnątrz tynków renowacyjnych, solochłonnych - malowanie wnętrza farbami mineralnymi w stonowanej tradycyjnej kolorystyce |  |
| RAZEM zł netto |  |  |

Stawka roboczogodziny:		…………… zł

Narzuty:

Koszty pośrednie [Kp]			……… % R,S

Zysk [Z] 				……... % R+Kp (R) S+Kp (S)

VAT [V]					………. %Σ(R+Kp (R)+Z(R),M,S+Kp(S)+Z(S))

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

dotyczy wykazania doświadczenie wykonawcy dla zadania pn.:

„Roboty budowlane przy budynku kapliczki przydrożnej pw. Św. Anny w Suszcu”

Nazwa wykonawcy.......................................................................................................................

Adres wykonawcy ........................................................................................................................

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie:

| L.p | Rodzaj zamówienia (opis i zakres wykonanych robót) | Wartość zamówienia zł brutto | Czas realizacji |  | Miejsce wykonania zamówienia i nazwa podmiotu na rzecz którego roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie - data | Zakończenie - data |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

W załączeniu dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (referencje, poświadczenia).

…………………..… dnia …….…………..                                          ..............................................................

/miejscowość/                       /data/			      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert

WYKAZ OSÓB

dotyczy wykazania dysponowania przez wykonawcę osobami dla zadania pn.:

„Roboty budowlane przy budynku kapliczki przydrożnej pw. Św. Anny w Suszcu”

Nazwa wykonawcy.......................................................................................................................

Adres wykonawcy ........................................................................................................................

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane uprawnienia budowlane/ wykształcenie/ zakres uprawnień/specjalności (należy podać w szczególności: numer, rok wydania oraz nazwę organu wydającego) | Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami (np. stosunek pracy, umowa cywilno – prawna, lub inne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ……………………………………… |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie uprawnień i kwalifikacji określonych w warunku udziału w postępowaniu oraz aktualny wpis do właściwej Izby samorządu zawodowego

…………………... dnia …….….……..                                          ..............................................................

/miejscowość/                       /data/			      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

SKŁADANE NA PODST.  ART. 7 UST. 1 (w związku z art. 7 ust. 9) USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Nazwa wykonawcy.......................................................................................................................

Adres wykonawcy ........................................................................................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Roboty budowlane przy budynku kapliczki przydrożnej pw. Św. Anny w Suszcu”, oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

…………………..… dnia …….…………..                                          ..............................................................

/miejscowość/                       /data/			      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 6 do zaproszenia do składania ofert

KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec, tel. (32) 449 30 50, fax (32) 449 30 51, e-mail: gmina@suszec.pl;

- dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Suszec: adres e-mail: iod@suszec.pl, telefon (32) 449 30 56;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Roboty budowlane przy budynku kapliczki przydrożnej pw. Św. Anny w Suszcu”;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.